AMD驱动开源开发项目规划

项目分为三个阶段

第一阶段，大致两个星期。
白劲松 项目总体负责，进度跟进，提供技术支持和指导，协调开发资源，安排开发任务。(长期)
王雪飞 项目前期调研，可行性报告，难度及开发周期评估
王松松 与AMD官方沟通，确认hd6450等显卡是否有官方或三方winserver下驱动，并获取之
赵龙、张维中 AMD异构计算初步了解，深入学习
顾家浩 跟进amd官方开源相关信息，随时跟进最新动态，了解并熟悉linxu下开源驱动

第二阶段，大致四个星期，具体时间根据第一阶段调研变化调整
白劲松 项目总体负责，进度跟进，提供技术支持和指导，协调开发资源，安排开发任务。
就调研结果进行分析，并于公司相关业务关联性相关分析，向新产品开发部门提供建议和技术支持。
王雪飞 winserver下amd显卡驱动编译掌握，办事处内部调试、评估
王松松	就办事处内部编译驱动调试与amd官方及沟通，协助王雪飞解决相关技术问题。
赵龙、张维中	AMD异构计算在办事处进行相关测试，开发相关算例
顾家浩 跟进AMD开源社区相关动态，编译linux下开源驱动

第三阶段，大致两个星期，各人员对相关分配任务制作相关文档，完善开发，就开发成果与公司相关业务关联进行讨论分析，尽快向新产品开发
部门提出开发建议。

        技术部 白劲松
 2016年04月09日